Приложение  1

к решению администрации

Партизанского района г. Минска

от 11.06.2019 г. №

Организационно-технические мероприятия по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУП «ЖКХ Партизанского района г. Минска» |
| 1. | Оформить паспорта готовности потребителей | шт. | 3 | 01.10.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 2. | Отремонтировать и испытать внутренние системы ц/о в ж/домах и административных зданиях и сдать по актам теплоснабжающим организациям | зданий | 564 | 20.09.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 3. | Произвести осмотр и выполнить ремонт водоотводящих устройств | зданий | 564 | 01.10.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 4. | Выполнить гидропневматическую промывку систем |  |  | 20.09.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 5. | Произвести ремонт электрооборудования | зданий | 564 | 20.09.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 6. | Выполнить ремонт подъездов | под. | 244 | 23.12.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 7. | Выполнить остекление МОП | зданий | 564 | 01.10.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 8. | Произвести ремонт кровель, в т.ч. за счет средств капитального и текущего ремонта | зданий |  | 01.10. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 9. | Произвести ремонт стыков стеновых панелей |  |  | 01.10. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 10. | Выполнить ремонт циркуляционных и повысительных насосов |  |  | 01.09. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 11. | Выполнить тепловую реабилитацию, в т.ч. за счет средств: текущего ремонта капитального ремонта |  |  | 01.11. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 12. | Произвести ремонт балконов |  |  | до 01.11. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 13. | Создать резерв поверенных приборов учета тепловой энергии | шт. | 62 | до 01.10. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 14. | Создать резерв циркуляционных насосов | шт. | 6 | до 01.10. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 15. | Создать резерв регулирующих клапанов | шт. | 4 | до 01.10. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 16. | Обеспечить заготовку противогололедных материалов, песчано-соляная смесь/техническая соль |  |  | до 15.10. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 17. | Выполнить ремонт снегоуборочной техники и оборудования |  |  | до 01.10. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 18. | Выполнить профилактический ремонт запорной арматуры систем отопления мест общего пользования |  |  | до 01.09. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 19. | Выполнить перенастройку программ автоматического регулирования подачи тепловой энергии для отопления зданий жилищного фонда, прошедших тепловую реабилитацию |  |  | до 01.10. 2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 20. | Обеспечить уборку чердаков, подвалов и техпомещений ж/домов от сгораемых отходов и мусора, обеспечить противопожарные мероприятия | зданий | 564 | 01.10.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 21. | Обследовать и привести в порядок дымовые и вентканалы жилых домов, оборудованных газовыми водогрейными колонками. | шт. | 66 | 01.10.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 22. | Заключить договоры на теплоснабжение, обеспечить своевременную поверку и постановку на ком. учет ПУ тепловой энергии | шт. | 564 | 01.09.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 23. | Обеспечить ЖЭУ запасом труб разного диаметра и длины для ликвидации аварийных ситуаций. |  |  | 01.10.2019 | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| 24. | Своевременно прогнозировать обстановку и своевременно информировать администрацию района о чрезвычайной ситуации |  |  | постоянно | И.о. директора КУП «ЖКХ», Директора ЖЭУ 1, 2, 3 |
| Ведомственный жилфонд, ТС, ЖСПК на самообслуживании |
| 25. | Оформить паспорта готовности потребителей | шт. | 31 | 01.10.2019 | Председатель правления |
| 26. | Отремонтировать и испытать внутренние системы ц/о в ж/домах и сдать по актам теплоснабжающим организациям | дом | 44 | 20.09.2019 | Председатель правления |
| 27. | Выполнить гидропневматическую промывку систем, произвести ремонт электрооборудования |  |  | 20.09.2019 | Председатель правления |
| 28. | Обеспечить уборку чердаков, подвалов и техпомещений ж/домов от сгораемых отходов и мусора, обеспечить противопожарные мероприятия |  |  | 01.10.2019 | Председатель правления |
| 29. | Заключить договоры на теплоснабжение, обеспечить своевременную поверку и постановку на ком. учет ПУ тепловой энергии |  |  | 01.09.2019 | Председатель правления |
| 30. | Произвести осмотр и выполнить ремонт водоотводящих устройств |  |  | 01.10.2019 | Председатель правления |
| 31. | Выполнить остекление МОП |  |  | 01.10.2019 | Председатель правления |
| 32. | Выполнить ремонт циркуляционных и повысительных насосов |  |  | 01.09.2019 | Председатель правления |
| 33. | Создать резерв поверенных приборов учета тепловой энергии |  |  | до 01.10. 2019 | Председатель правления |
| 34. | Создать резерв циркуляционных насосов |  |  | до 01.10. 2019 | Председатель правления |
| 35. | Создать резерв регулирующих клапанов |  |  | до 01.10. 2019 | Председатель правления |
| 36. | Обеспечить заготовку противогололедных материалов, песчано-соляная смесь/техническая соль |  |  | до 15.10. 2019 | Председатель правления |
| 37. | Выполнить профилактический ремонт запорной арматуры систем отопления мест общего пользования |  |  | до 01.09. 2019 | Председатель правления |
| 38. | Выполнить перенастройку программ автоматического регулирования подачи тепловой энергии для отопления зданий жилищного фонда, прошедших тепловую реабилитацию |  |  | до 01.10. 2019 | Председатель правления |
| 39. | Обследовать и привести в порядок дымовые и вентканалы жилых домов, оборудованных газовыми водогрейными колонками. |  |  | до 01.10.2019 | Председатель правления |
| 40. | Своевременно прогнозировать обстановку и своевременно информировать администрацию района о чрезвычайной ситуации |  |  | постоянно | Председатель правления |
| УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска |
| 41. | Оформить паспорт готовности потребителей тепловой энергии | ед. | 1 | 01.10.2019 | Директор |
| 42. | Согласовать и утвердить места размещения полигонов для складирования снега. |  |  | 20.08.2019 | Директор |
| 43. | Откорректировать и утвердить титульные списки закрепленных площадей, технологические карты зимней уборки, маршруты движения спецтехники |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 44. | Подготовить помещение для хранения технической соли |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 45. | Заготовить техническую соль | т | 2000 | По мере необходимости | Директор |
| 46. | Заготовить песко-соляную смесь | м³ | 3000 | 01.11.2019 | Директор |
| 47. | Отремонтировать и испытать внутренние системы административных зданий и сдать по актам теплоснабжающим организациям |  |  | 20.09.2019 | Директор |
| 48. | Выполнить остекление окон, утепление оконных и дверных проемов |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 49. | Выполнить ремонт снегоуборочной техники и оборудования, их расстановку и парковку на оборудованных площадках |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 50. | Завершить ремонт а/бет. покрытий, подсыпку и профилировку грунтовых дорог, завершить восстановление покрытий после раскопок на проезжей части УДС |  |  | 15.10.2019 | Директор |
| 51. | Подготовить подъездные пути к полигону для складирования снега |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 52. | Завершить высотную регулировку дождеприемных и смотровых колодцев на УДС |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 53. | Завершить работы по очистке, ремонту и привязке смотровых и дождеприемных колодцев |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 54. | Подготовить сети в пониженных местах к пропуску талых и паводковых вод |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска» |
| 55. | Оформить паспорт готовности потребителя тепловой энергии | ед | 1 | 01.10.2019 | Директор |
| 56. | Произвести ремонт и покраску ящиков для песка |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 57. | Заготовить песчано-соляную смесь | м3 | 200 | 01.10.2019 | Директор |
| 58. | Проверить исправность печей в передвижных бытовках |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 59. | Подготовить и укрыть цветники на зимний период |  |  | 01.10.2019 | Директор |
| 60. | Подготовить навесное оборудование (отвалы, щетки) к работе в зимний период | шт | 5 | 01.10.2019 | Директор |
| 61. | Заготовка инвентаря для уборки снега (лопаты, метлы) | шт. | 130 | 01.10.2019 | Директор |
| Управление образования администрации Партизанского района г. Минска |
| 62. | Оформить паспорта готовности потребителя тепловой энергии |  |  | до 01.10.2019 | Начальник управления |
| 63. | Выполнить испытания и промывку систем отопления, тепловых сетей |  |  | до 01.10.2019 | Начальник управления |
| 64. | Создать запасы песка, песчано-соляной смеси и уборочного инвентаря |  |  | до 01.10.2019 | Начальник управления |
| 65. | Выполнить поверку имеющихся манометров, установить недостающие манометры и термометры |  |  | до 01.10.2019 | Начальник управления |
| Учреждения здравоохранения Партизанского района г. Минска |
| 66. | Оформить паспорта готовности потребителей тепловой энергии |  |  | До 01.10.2019 | Главный врач |
| 67. | Выполнить профремонт систем ц/о и опрессовку узлов |  |  | Июль-август 2019 г. | Главный врач |
| 68. | Выполнить поверку имеющихся манометров, установить недостающие манометры и термометры |  |  | Июль-август 2019 г. | Главный врач |
| 69. | Создать запасы песка, песчано-соляной смеси и уборочного инвентаря |  |  | до 01.10.2019 | Главный врач |

Приложение  2

к решению администрации

Партизанского района г. Минска

от 11.06.2019 №

СОСТАВ

районной оперативной группы по координации проведения предзимних подготовительных профилактических и ремонтных работ

| Шатерник Эдуард Иванович | – | заместитель главы администрации, (руководитель группы) |
| --- | --- | --- |
| Борисенок Татьяна Олеговна | – | инженер УП «Техническое управление Мингорисполкома» (с согласия нанимателя) |
| Филиппович Людмила Анатольевна | – | начальник управления по образованию администрации района |
| Батуро Вячеслав Николаевич | – | начальник отдела городского хозяйства администрации района |
| Ленько Александр Васильевич | – | начальник отдела по архитектуре и строительству администрации района |
| Дубовец Дмитрий Михайлович | – | и.о. директора КУП «ЖКХ Партизанского района г. Минска» |
| Стасевич Павел Васильевич | – | директор УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска» |
| Веселов Виталий Анатольевич | – | и.о. директора УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска» |
| Королюк Алла Ивановна | – | директор КУП «Минские городские общежития» |
| Красниченко Людмила Сергеевна | – | главный врач УЗ «14 центральная районная поликлиника Партизанского района г.Минска» (с согласия нанимателя) |